**JIT生産プロセス国際標準化進捗状況**

**13 July 2017:** This is to announce a 60-day public review until 11 September 2017 concerning the [Cross Industry Scheduling Supply Chain Project](https://uncefact.unece.org/display/uncefactpublicreview/Public+Review%3A+Cross+Industry+Scheduling+Supply+Chain). All eventual comments can be addressed using the prescribed template to [Hisanao Sugamata](javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,jugfk2333Biockn0eqo');" \o "Opens internal link in current window).

**プロジェクト提案：2016年1月（完了）**

**プロジェクト承認：2016年4月（完了）**

**要件収集：2016年6月～2016年12月（完了）**

**業務要件仕様書案策定：2017年1月～2017年6月（完了）**

**公開レビュー：2017年7月～2017年9月（進行中）**

**追加BIE申請案策定：2017年9月～11月**

**＊10月2日～10月6日：国連CEFACTフォーラム（F2F会議）**

**CCLハーモナイゼーション：2017年12月～2018年1月**

**バリデーション：2018年2月**

**新CCLバージョン公開：2018年4月**