## Slide 1
国際／業界横断EDIタスクフォース
進め方
ITコーディネータ
小島プレス工業株式会社 兼子 邦彦
業界横断 2012_1_03

## Slide 2
５．国際／業際横断EDIタスクフォースの活動
サプライチェーン情報基盤研究会
２０１２年度事業計画（抜粋）
国際／業際横断EDIタスクフォースは、SIPSの活動方針・目標に基づき、次世代EDI推進協議会より引き継いだ｢業界横断EDI仕様V1.1｣をベースに、関連業界の提案に基づく拡充を行う。本年度中に、サプライチェーンの中核である「受発注」「出荷納入」「請求支払」の業界共通部分につき業界横断EDI仕様を策定する。

## Slide 3
（１）｢業界横断EDI仕様V1.1｣の評価・確認
JEDICにて発行された「ビジネスインフラガイ ドブック」に基づき、｢業界横断EDI仕様V1.1｣ を再評価する。
（２）業界横断EDI仕様の保守手続の整備
業界横断EDI仕様への変更・追加提案および業 界横断EDI仕様対応業界固有仕様の審議・承認・ 公開に関る手続きを策定する。
（３）業界横断EDI仕様の拡充
サプライチェーンの中核でさる「受発注」 「出荷納入」「請求支払」の業界共通部分につ き業界横断EDI仕様を策定する。

## Slide 4
（４）業界横断EDI仕様のためのEDI共通辞書の整備
業界横断EDI仕様の情報項目定義参照のため、国連CEFACTのEDI共通辞書を日本語化し、公開する。
（５）業界横断EDI相互運用性フレームワークの策定
業界横断EDI仕様の共有仕様と業界固有仕様の定義手法および組み合わせ手法を検討し、相互運用性フレームワークを策定する。
（６）企業・業界提案の変更・追加要求の審査
業界横断EDI仕様の保守手続に基づき、業界横 断EDI仕様への変更・追加提案および業界横断 EDI仕様対応業界固有仕様の審査を行う。また、 必要に応じて国際標準に提案する。

## Slide 5
国際／業界横断ＥＤＩタスクフォースの進め方
１、 ｢業界横断EDI仕様V1.1｣の評価・確認
２、業界横断EDI仕様の拡充
ＪＥＤＩＣにおける反省・問題点等
対象：製造サプライチェーンの受発注における
確定注文プロセス
３、業界横断EDI仕様のためのEDI共通辞書の整備

## Slide 6
ＪＥＤＩＣ業界横断ＥＤＩ仕様情報項目（中小企業）の進め方
４業界横断項目
（中小企業用）
石化協
中小企業
ＪＥＩＴＡ
ＪＡＭＡ
ＸＸ
業界
ＸＸ
業界
＋
＋
中小企業
発注先
受注先
＜参考資料＞

## Slide 7
国際／業界横断ＥＤＩ仕様情報項目（中小企業）の基本構造
基本情報項目
石化協
固有
中小企業固有
ＪＥＩＴＡ固有
ＪＡＭＡ固有
自治体
固有
Ｘ
Ｘ
業界
固有
（中小企業）
受注先
発注先
Ｘ
Ｘ
業界
固有
＜参考資料＞

## Slide 8
＜思い＞
１、小さく生んで、大きく育てる。
２、実際に活用できる基準をつくる。
３、広く活用して、ＳＩＰＳの知名度を高める。
４、中小企業４１０万社の国内・海外対応を対象とする。
５、グローバルな視点で現状システムを見直す。
最終的には、各業界の総本山をめざすが、まずは「受発注」
「出荷納入」「請求支払」の基本モデルからスタートする。
机上の検討では無く、実際に利用することを前提に検討する。
実際に利用した事例を広くＰＲして、知名度を高める。
業界団体に所属しない中小企業に喜ばれる活動とする。
国内のみではなく、グローバルに対応した基準とする。

## Slide 9
・３ヵ年計画で仕様の拡充及び共通辞書の整備を実施
２０１２年度：共通基本情報項目の整理
２０１３年度：業界固有情報項目の整理①
２０１４年度：業界固有情報項目の整理②
対象：「受発注」「出荷納入」「請求支払」
＊協力が可能な業界団体から順次拡大
（グローバルな取引も考慮）

## Slide 10
２０１２年度：具体的な進め方（１）
（１）｢業界横断EDI仕様V1.1｣の評価・確認
｢業界横断EDI仕様V1.1｣をメンバーで確認する。修正点等があれば、
今後利用する時に反映できる様に明確にしておく（今期前）。
（２）業界横断EDI仕様の保守手続の整備
国際／業界横断ＥＤＩ仕様完成時までに、保守手続の整備方法を明確化
する（今期末）。
（３）業界横断EDI仕様の拡充
｢業界横断EDI仕様V1.1｣を参考に、「受発注」「出荷納入」「請求支払」の
国際／業界横断ＥＤＩ仕様を検討する（今期：分科会等）。
・ＩＴＣ中小企業ＥＤＩ分科会／ＩＰＡ中部地区分科会／
ジャパンクラウド中部地区（自治体）／石化協実証実験等
・日系海外拠点における調査（タイ・中国・ミャンマー等）

## Slide 11
２０１２年度：具体的な進め方（２）
（４）業界横断EDI仕様のためのEDI共通辞書の整備
国連ＣＥＦＡＣＴの整備と同期（順次）。
（５）業界横断EDI相互運用性フレームワークの策定
業界固有検討時に検討（順次）。
（６）企業・業界提案の変更・追加要求の審査
国際／業界横断ＥＤＩ仕様完成時までに、変更・追加要求の審査方法を
明確化する（今期末）。